Informe Fase 1 Definición proyecto APT

Proyecto: SIGRI

Integrantes:

- Carlos Moya Riquelme

- José Tomás Frías

- Ivannia Carrasco Naranjo

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Melipilla

Docente: Carlos Enrique Quintanilla Galleguillos

Tabla de contenido

1.  Abstract	3

2.  Descripción breve del Proyecto APT	3

3. Relevancia para el campo laboral	4

4.  Relación con el perfil de egreso	4

Análisis y levantamiento de requerimientos	4

Diseño y arquitectura de sistemas	4

Desarrollo de software	4

Diseño y gestión de bases de datos	4

Integración de sistemas y servicios	5

Seguridad informática	5

Análisis de información y generación de reportes	5

5.  Relación con los intereses profesionales	5

6.  Factibilidad del Proyecto APT	5

6.1 Factibilidad técnica	5

6.2 Recursos	6

6.3 Riesgos y medidas de mitigación	6

7. Objetivos	6

8. Metodología de trabajo	7

8.1 Metodología Scrum	7

8.2 Eventos	7

8.3 Artefactos	7

8. Plan de trabajo	8

6.  Conclusiones individuales (English)	9

7.  Reflexión (English)	9

8.  Referencias	9

9.  Anexos	10

# 1.  Abstract

English

This APT Project aims to develop a web-based system for CESFAM San Pedro and its associated facilities to centralize the management of IT requests, general inventory, and medication delivery. The solution will support request tracking, stock and inventory movement control, user and permission management, operation traceability, and the generation of reports and management indicators. The project will be developed using the Scrum agile methodology, mainly with Python, Django, and MySQL. The expected result is a functional and integrated platform that improves organization, control, and access to information to support the institution's processes.

Español

El presente Proyecto APT tiene como objetivo desarrollar un sistema web para el CESFAM San Pedro y sus anexos, orientado a centralizar la gestión de requerimientos informáticos, inventario general y entrega de medicamentos. La solución permitirá registrar y realizar seguimiento de solicitudes, controlar existencias y movimientos de stock, gestionar usuarios y permisos, mantener trazabilidad de las operaciones y generar reportes e indicadores de apoyo a la gestión. El proyecto será desarrollado mediante la metodología ágil Scrum, utilizando principalmente Python, Django y MySQL. Como resultado, se espera obtener una plataforma funcional e integrada que permita mejorar la organización, el control y la disponibilidad de información para apoyar los procesos del establecimiento.

# 2.  Descripción breve del Proyecto APT

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de gestión de requerimientos informáticos e inventario para el CESFAM San Pedro y sus anexos.

El sistema permitirá centralizar la información generada por diferentes procesos institucionales, proporcionando mecanismos para registrar y realizar seguimiento de los requerimientos informáticos, administrar productos y existencias, registrar movimientos de inventario, gestionar usuarios y permisos y mantener trazabilidad de las operaciones.

La solución se organizará mediante módulos relacionados entre si:

- Gestión de requerimientos informáticos.

- Gestión de inventario general

- Gestión de farmacia y entrega de medicamentos.

- Gestión de usuarios, roles y permisos.

- Reportes e indicadores.

- Notificaciones y trazabilidad

La integracion entre requerimientos e inventario permitira que los recursos utilizados durante la atencion de una solicitud pueda quedar asociados al requerimiento correspondiente y generar el movimiento de stock respectivo, caracteristicas que responde directamente a la necesidad levantada inicialmente.

# 3. Relevancia para el campo laboral

El proyecto es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática debido a que aborda una problemática organizacional mediante la aplicación del ciclo de vida del desarrollo de software.

Su ejecución requiere realizar actividades propias del ejercicio profesional, tales como levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de bases de datos, desarrollo de software, implementación de mecanismos de autenticación y autorización, integración de módulos, pruebas, documentación y despliegue.

Además de construir una solución tecnológica, el proyecto requiere comprender procesos organizacionales y transformar necesidades reales en requerimientos y funcionalidades de software. Esto permite aplicar conocimientos técnicos en un contexto similar al que enfrenta un Ingeniero en Informática durante el desarrollo de soluciones para organizaciones públicas o privadas.

# 4.  Relación con el perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que requiere aplicar competencias relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, integración y validación de soluciones informáticas.

### Análisis y levantamiento de requerimientos

Permitirá identificar las necesidades de los funcionarios y transformar los procesos analizados en requerimientos funcionales y no funcionales.

### Diseño y arquitectura de sistemas

Permitirá establecer la estructura general de la solución, sus módulos, componentes, relaciones, flujos de información y mecanismos de comunicación.

### Desarrollo de software

Permitirá implementar las funcionalidades definidas utilizando Python y Django, aplicando principios y buenas prácticas de desarrollo.

### Diseño y gestión de bases de datos

Será necesaria para modelar y administrar información relacionada con usuarios, requerimientos, productos, existencias, movimientos, ubicaciones y registros históricos.

### Integración de sistemas y servicios

Permitirá establecer mecanismos de comunicación entre los módulos y considerar integraciones mediante APIs, correo electrónico u otros servicios autorizados.

### Seguridad informática

Se aplicará mediante autenticación, roles, permisos, validaciones y mecanismos de trazabilidad que permitan controlar el acceso a las funcionalidades e identificar las operaciones realizadas.

### Análisis de información y generación de reportes

Permitirá transformar los datos almacenados en indicadores y reportes que apoyen el control y la toma de decisiones.

# 5.  Relación con los intereses profesionales

El Proyecto APT se relaciona con los intereses profesionales del equipo principalmente en las áreas de desarrollo de software, gestión de sistemas, bases de datos y optimización de procesos mediante tecnologías de información.

El proyecto permite trabajar sobre una problemática organizacional real y aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera para diseñar una solución que centralice información, automatice procesos y facilite la trazabilidad de las operaciones.

# 6.  Factibilidad del Proyecto APT

El desarrollo se organizará durante las diferentes fases del semestre mediante iteraciones. Inicialmente se realizará el análisis y diseño; posteriormente se desarrollarán las funcionalidades prioritarias; finalmente se realizarán actividades de integración, pruebas, correcciones, documentación y presentación.

Para controlar el alcance se priorizará un producto mínimo viable compuesto principalmente por autenticación y control de acceso, gestión de requerimientos, gestión de inventario, movimientos de stock, integración básica entre requerimientos e inventario y trazabilidad.

Las funcionalidades adicionales serán incorporadas progresivamente de acuerdo con el avance obtenido durante los Sprints.

## 6.1 Factibilidad técnica

El proyecto utilizará tecnologías conocidas y disponibles para el equipo:

- Python.

- Django.

- MySQL.

- HTML5.

- CSS3.

- JavaScript.

- Bootstrap 5.

- Chart.js.

- Django REST Framework.

- ReportLab.

- Git y GitHub.

- Servidor VPS, GCP o infraestructura disponible.

## 6.2 Recursos

El desarrollo requiere principalmente computadores, conexión a Internet, herramientas de programación y diagramación, sistema gestor de base de datos, repositorio Git y un entorno de pruebas o servidor.

Por tratarse principalmente de desarrollo de software, no se requieren recursos físicos especializados.

## 6.3 Riesgos y medidas de mitigación

Entre los principales riesgos se encuentran la disponibilidad de tiempo, dificultades para validar determinados procesos con el CESFAM, dependencia de integraciones institucionales y posibles problemas técnicos.

Para disminuir estos riesgos se utilizará una planificación incremental, priorización mediante Product Backlog, pruebas progresivas y utilización de servicios simulados o datos de prueba cuando una integración externa no se encuentre disponible.

# 7. Objetivos

7.1 objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión integral para el CESFAM San Pedro y sus anexos, que permita centralizar la gestión y trazabilidad de los requerimientos informáticos, administrar el inventario general y la entrega de medicamentos, controlar el acceso de los usuarios proporcionar información mediante reportes e indicadores que apoyen la gestión y la toma de decisiones.

7.2 objetivo específicos

- Analizar los procesos actuales relacionados con la gestión de requerimientos informáticos, control de inventario y entrega de medicamentos del CESFAM San Pedro y sus anexos, identificando los actores involucrados, sus necesidades y los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución.

- Diseñar la arquitectura del sistema, la base de datos, los módulos, roles de usuario, permisos y flujos de información necesarios para implementar una solución centralizada e integrada.

- Desarrollar un módulo de gestión de requerimientos informáticos que permita registrar, clasificar, priorizar, asignar y realizar seguimiento de las solicitudes desde su ingreso hasta su resolución, manteniendo un historial de las acciones realizadas.

- Implementar un módulo de gestión de inventario general que permita administrar productos, categorías, existencias, ubicaciones, entradas, salidas, transferencias entre establecimientos, distribución de recursos y niveles mínimos de stock del CESFAM San Pedro y sus anexos.

- Desarrollar un módulo de gestión de farmacia que permita registrar la entrega de medicamentos a pacientes, asociar cada dispensación con el funcionario responsable y actualizar automáticamente el stock correspondiente, manteniendo la trazabilidad de las operaciones realizadas.

- Implementar un módulo de gestión de usuarios, roles y accesos que permita administrar los distintos perfiles del sistema, controlar las funcionalidades disponibles según sus responsabilidades y mantener la trazabilidad de las operaciones realizadas.

- Desarrollar un módulo de reportes y Dashboard que permita generar indicadores relacionados con los requerimientos informáticos, tiempos de atención y resolución, disponibilidad y movimientos de inventario, niveles de stock y entrega de medicamentos, proporcionando información de apoyo para el control y la toma de decisiones.

- Integrar los diferentes módulos de la plataforma, permitiendo relacionar los requerimientos informáticos con los recursos utilizados, las entregas de medicamentos con el inventario correspondiente y las operaciones realizadas con los usuarios responsables.

- Implementar un sistema de notificaciones mediante correo electrónico para informar a los usuarios sobre eventos relevantes asociados a los requerimientos, considerando futuras integraciones institucionales de acuerdo con su disponibilidad y autorización.

- Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas funcionales y de integración que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos para el proyecto.

# 8. Metodología de trabajo

### 8.1 Metodología Scrum

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil scrum, adaptada al contexto académico y al periodo disponible durante el semestre, Esta metodología permitirá organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, dividiendo el desarrollo del sistema en periodos de trabajo llamados Sprints.

Las funcionalidades necesarias para construir el sistema serán identificadas y priorizadas en un product Backlog, considerando inicialmente aquellas que forman parte del producto mínimo viable. Al comienzo cada Sprint, el equipo seleccionara las funcionalidades que serán desarrolladas y se establecerá un objetivo concreto para dicho periodo.

Durante cada Sprint, los integrantes trabajarán de manera colaborativa en actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración y pruebas. El avance será revisado periódicamente para detectar dificultades y realizar los ajustes necesarios. Al finalizar cada Sprint se evaluarán las funcionalidades desarrolladas, buscando obtener un Incremento funcional que represente un avance verificable del sistema.

### 8.2 Eventos

- Sprint Planning

- Daily Scrum

- Sprint Review

- Sprint Retrospective

### 8.3 Artefactos

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Increment

# 8. Plan de trabajo

Las actividades serán desarrolladas progresivamente de acuerdo con la metodología Scrum, considerando etapas de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación. Además, se establecerán hitos verificables que permitirán demostrar el estado de avance del proyecto y comprobar el cumplimiento progresivo de los resultados esperados.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y levantamiento de requerimientos | Levantamiento y análisis | Analizar procesos del CESFAM y definir requerimientos funcionales/no funcionales | Entrevistas, documentación, computador | 2 semanas | Equipo |  |
| Diseño y arquitectura | Diseño de solución | Definir arquitectura, modulos, ususarios, permisos y flujos | Herramientas de diagramación | 1 semana | Carlos/equipo |  |
| Diseño y gestión de Base de datos | Modelado de datos | Diseñar entidades y relaciones para usuarios, requerimientos, productos, ubicacinoes, stock y movimiento | Diagramación | 1 semana | carlos |  |
| Desarrollo de software | Usuarios y seguridad | Implementar autenticación, roles y permisos. | IDE, framework, BD | 1 semana | Equipo |  |
| Desarrollo de software | Módulo de requerimientos | Implementar creación, asignación, prioridad, estados, observaciones e historial. | IDE, framework, BD | 3 semanas | Equipo |  |
| Desarrollo de software / BD | Módulo de inventario | Implementar productos, categorías, ubicaciones, existencias, entradas, salidas y stock mínimo. | IDE, framework, BD | 3 semanas | Equipo |  |
| Desarrollo de software / BD | Módulo de farmacia | Implementar registro de entrega de medicamentos, asociación con paciente y funcionario responsable, actualización de stock y trazabilidad de dispensaciones. | IDE, framework, BD | 2 semanas | Equipo |  |
| Integración de sistemas | integración de módulos | Asociar recursos de inventario con requerimientos informáticos cuando corresponda. | API/backend, BD | 1 semana | Carlos / Equipo |  |
| Análisis de información | Reportes e indicadores | Implementar estadísticas de solicitudes, stock y movimientos. | Framework, BD | 1 semana | Equipo |  |
| Seguridad informática | Auditoría y trazabilidad | Registrar operaciones relevantes realizadas por los usuarios. | Backend, BD | 1 semana | Equipo |  |
| Desarrollo y calidad | Pruebas | Ejecutar casos de prueba y corregir errores. | Entorno de pruebas | 2 semanas | Equipo |  |
| Desarrollo de software | Despliegue | Preparar versión funcional del sistema. | Servidor, Internet | 1 semana | Carlos |  |
| Competencias integradas | Documentación y presentación | Preparar documentación, evidencias e informe final. | Office, diagramas, sistema | 2 semanas | Equipo |  |

# 6.  Conclusiones individuales (English)

# 7.  Reflexión (English)

# 8.  Referencias

# 9.  Anexos

N/A

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.